Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 29.1.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.

Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov –   verejnej súťaže: 00113 – MSP Stropkov – Krušinec – Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Citujeme so žiadosti záujemcu:

V oznámení vo zväzku III – Formuláre sa nachádza Príloha č.12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska. V bode 3.12.6 sa uvádza: „Uveďte podrobný rozpis dočasných a trvalých stavebných prác (trvalého diela), ktoré sa majú vykonať a navrhované postupy realizácie prác na zhotovenie diela (ak je to potrebné spolu s výkresmi). Uchádzač zohľadní prevládajúce klimatické podmienky, požiadavky na skúšky, lehotu na odstránenie závad a požiadavky na uskutočňovanie projekčných činností (ak sú vyžadované) a zabezpečenie stavebných povolení pred realizáciou stavebných prác (resp. zohľadní požiadavky vydaných stavebných povolení)“.

Citovanej formulácií vôbec nerozumieme, nakoľko podrobný rozpis prác, ktoré sa majú vykonať, je špecifikovaný výkazom výmer, navrhované postupy realizácie so zohľadnením klimatických podmienok, skúšok a lehoty na odstránenie závad sú obsiahnuté v predkladanom harmonograme a v texte, ktorý sa týka  projektovej dokumentácie a stavebných povolení, je logický rozpor.

Otázka:

Môže obstarávateľ jasne a jednoznačne definovať obsah a rozsah požadovaného dokladu a zrozumiteľne vysvetliť, ako majú uchádzači pri jeho vypracovaní, aby splnili požiadavku obstarávateľa?

Odpoveď:

Z textu uvedeného v Prílohe 12 „Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska“ je zrejmé, že sa týka bližšieho vyšpecifikovania uvedeného dokumentu. Ak teda, ako obstarávateľ uvádzame, že Harmonogram a informácie o stavenisku majú obsahovať  „podrobný rozpis dočasných a trvalých stavebných prác“ tak tým obstarávateľ myslí, že informácie uvedené v Harmonograme majú obsahovať  podrobný rozpis prác a nie napr. zjednodušený alebo iným spôsobom obmedzený  výpočet aktivít, ktoré uchádzač v Harmonograme zahrnie. Rovnaký prístup sa vyžaduje od uchádzača aj pri informáciách  o zariadení staveniska. Z uvedeného hľadiska je teda jasné, že sa uvedený text týka rozsahu a obsahu spracovania informácií v Harmonograme a Informácií o zariadení staveniska a uchádzač je inštruovaný takým spôsobom aby jeho informácie, ktoré poskytne v ponuke mali dostatočnú výpovednú hodnotu pre obstarávateľa pri posudzovaní ponuky a aby postup prác na Diele bol v Harmonograme zachytený detailne (bral ohľad pri plánovaní na klimatické podmienky, zvyklosti, špecifiká a pod...) a rovnako tak aby aj informácie o zariadení staveniska obsahovali dostatočnú podrobnosť o zámeroch uchádzača v tejto veci v danej ponuke Uchádzača. Rovnako nie je žiadny rozpor medzi textom hovoriacim o projektovej dokumentácií a stavebných povoleniach. Obstarávateľ chce týmto dať na vedomie uchádzačovi, že pri spracovaní plánu výstavby má Uchádzač brať ohľad na skutočnosť, že v súlade so Zmluvnými podmienkami FIDIC (tzv. Červená kniha)  Podčlánok 4.1 Všeobecných zmluvných podmienok môže byť časť zodpovednosti za vypracovanie projektovej dokumentácie (napr. realizačné a dielenské výkresy, projektovanie pri zmenách, projektovanie častí Diela a pod.) a vybavovaní s tým súvisiacich prípadných stavebných povolení na Zhotoviteľovi a to v prípadoch určených zmluvou.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu